## 秦皇岛渤威建设投资有限公司

## 一、基本情况

企业简介

秦皇岛渤威建设投资有限公司（以下简称我公司）组建之初为市委、市政府为推动西港搬迁改造工程专门设立的项目公司，隶属于市政府成立的西港搬迁改造工程指挥部管理，具体负责西港规划片区的开发和东港开发区域的投资建设工作，由市国资委履行出资人职责。2016年市政府为解决秦皇岛市引青济秦扩建三期工程建设资金缺口，确保北戴河区、开发区等区域的供水安全问题，确定由我公司作为项目法人负责该项目融资、建设及运营管理工作。同年9月经市政府研究决定（市纪[2016]120号），将我公司定位为我市农口资产经营、资本运作主平台，市政府同意整合水利、林业、农业等农口资产划入我公司，实行集团化运作，加大对农口（农、林、水）政府投资项目的投融资运作能力。2018年12月按照秦皇岛市人民政府关于国有企业实行集中统一监管的工作部署，划归市国资委履行出资人职责。根据工作开展需要，经市政府批复，先后设立了秦皇岛渤威林业有限公司（国有独资，以下简称“渤威林业”），公司子公司秦皇岛渤威水利建设有限公司（以下简称“渤威水利”）、秦皇岛渤威智慧城市信息技术服务有限公司（以下简称“渤威智慧”）。我公司目前已具备更名为集团公司的基本条件，因农口资产未划转到位，尚未启动集团组建工作。

工商注册信息

我公司成立于2013年12月，为公司制企业，法定代表人为张福贺，注册资本18800万元，登记机关为秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局，注册地址地位于秦皇岛市经济技术开发区华山中路2号。经营范围：授权范围内国有资产经营和资本运作；城乡基础设施项目投资、融资、建设、运营和管理，主要包括交通运输、机场、港口、桥梁、通讯、水利及城市供排水、供气等基础设施；土地一级开发；旧城改造、棚户区改造；市政公用事业特许经营的运作和管理；实业投资、房产租赁等。出资人为秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会管理（以下简称市国资委）和国开发展基金有限公司（以下简称国开基金），其中市国资委出资比例为79.79%；国开基金出资比例20.21%。

二、组织体系

企业领导

| 姓 名 | 职 务 | 分管部门 |
| --- | --- | --- |
| 张福贺 | 党支部书记、董事长、总经理 | 主抓公司全面工作 |
| 杨 毅 | 董事、工会主席、副总经理 | 协助总经理做好公司全面工作 |

组织架构

三、经营管理

年度报告

详见附件

财务状况

2020年底公司资产总量2.89亿元，负债总量0.77亿元，净资产2.12亿元，资产负债率26.64%，负债比率比年初上升0.76个百分点。较年初，公司资产总量增加0.03亿元，增幅1.05%；负债总量增加0.03亿元，增幅4.05%；净资产与年初持平。

四、薪酬待遇

渤威公司企业负责人2020年度税前薪酬总额

| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 薪酬总额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 张福贺 | 党支部书记 | 2019.01.28起至今 | 21.06 |
|  | 董事长、总经理 | 2015.12.01起至今 |  |
| 杨毅 | 董事 | 2016.05.17起至今 | 17.19 |
|  | 工会主席 | 2020.05.08起至今 |  |
|  | 副总经理 | 2015.12.01起至今 |  |

五、重要人事变动

六、企业重大事项

七、员工招聘

八、社会责任

附件1

秦皇岛渤威建设投资有限公司

2020年工作总结

2020年是形势严峻的一年，也是不平凡的一年。在市委、市政府的正确领导下，按照市国资委的工作部署，围绕市国资委监管企业目标工作考核任务，努力克服新冠肺炎疫情影响，坚持全面从严治党，加强党建工作，坚持全面深化改革，以公司转型发展为目标，拓展思路、积极探索、不断创新，目前按照上报市国资委的2020年度考核目标，我公司均已保质保量完成，同时一些超出原计划目标的工作也见成效。现将我公司2020年主要工作总结和2021年工作思路汇报如下：

一、2020年经营指标

2020年度资产总额28918万元，负债总额7707万元，资产负债率26.65%，所有者权益21211万元，净利润41.78万元。

二、开展的主要工作

（一）党建工作。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻十九大和十九届四中、五中全会精神，开展“基层党建质量提升年活动”。制定了《关于开展深化拓展“基层党建提升年”活动的实施方案》、《紧盯当前党员干部作风纪律突出问题集中开展整治专项行动动工作方案》等工作方案。二是将党建工作充分融入公司治理，认真履行全面从严治党主体责任，完善了《中共秦皇岛渤威建设投资有限公司党支部党费收缴、管理、使用规定》、《三重一大议事规则》等制度。三是党支部组织党员、群众学习《习近平谈治国理政》第三卷、《中国制度面对面》、《中华人民共和国民法典》、《党的十九届五中全会<建议>学习辅导百问》等学习材料；观看两会、《电视问政》、《对话秦皇岛市长张瑞书——业精于“秦”，港城故事谱新篇》等专题片，通过上述形式强化党员教育。四是领导班子进行自查自纠，并完成整改。开展“紧盯当前党员干部作风纪律突出问题集中开展整治专项行动”，党员同志、入党积极分子通过开展自查行动，进一步提高了认识，坚定了决心，提升了自身素质。五是利用公司宣传栏、公示栏和微信工作群等方式进行思想政治宣传。六是组织参加“与爱同行 守望相助”爱心捐赠活动，号召全体员工为困难家庭捐款，公司捐款5000元，员工累计捐款1200元。

（二）安全生产管理工作。我公司虽然不是生产类企业，但始终对安全生产工作非常重视，认真执行市国资委各项工作部署，落实好生产安全的管理工作。一是按照公司《学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题实施方案》，组织党员、群众学习《习近平总书记关于安全生产重要论述》，观看电视专题片《生命重于泰山——深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述》。二是坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的工作原则，对子公司经营和项目建设的安全生产工作开展常态化的监督、指导。三是公司以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题开展了安全生产月活动,邀请专业培训中心教官对公司员工、孵化基地企业工作人员进行培训，并组织应急演练。

（三）疫情防控及创卫工作。一是认真贯彻落实市国资委对新冠肺炎疫情防控工作的要求，公司领导及时部署新冠肺炎疫情防控工作，成立工作领导小组，制定《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控方案》。二是为防控、监测疫情，防止疫情病毒传染扩散，保障公司员工切身安全，购买了防疫物资。三是所有员工听从指挥，服从调度，及时上报疫情防控实时动态，包括自己及家属身体状况，是否存在疑似症状，是否接触中、高风险地区人员，是否离秦等情况。四是结合创卫工作，利用宣传栏、微信群等方式进行宣传新冠肺炎预防知识，客观向员工通报疫情走势和防控工作进展。五是为缓解在新冠肺炎疫情影响下血库内血液紧张局面，公司员工积极参加无偿献血活动。六是为支持扶贫村疫情防控工作，解决缺乏防疫物资的问题，公司向青龙县草碾乡六柱沟村捐赠一次性口罩、迷彩服、消毒液、酒精等防疫物资。

（四）项目建设和管理工作

1.引青三期工程项目建设。秦皇岛引青济秦扩建三期工程项目（以下简称“引青三期”）是为保障我市开发区新区、北戴河新区供水安全的重要项目，于2015年6日开工建设。按照市政府工作部署，为解决引青三期项目资金缺口问题，市政府授权我公司作为项目法人负责项目的融资、建设、资金使用管理及形成资产的运营管理。今年主要完成工作：一是降低项目投资成效显著。本项目概算总投资24943.65万元，经我公司加强资金使用管理，并配合好市引青局施工管理工作，项目实际投资额预计降为21200万元，降低了约3700万元投资成本。二是完成专项债申报。本项目已完成融资17800万元，其中今年公司配合市财政局、市水务局完成专项债资金7000万元申报工作，解决了资金缺口问题。三是推进结算审计工作。目前项目主体管线已完工并投入使用，2020年度进行配套设施建设和收尾工作并开展了工程结算评审工作，主要完成了甲供材料标段、监理标段和部分施工标段的结算审计，2020年度完成项目投资3326.86万元，避免发生因长期不验收和结算导致出现上访和诉讼事件。其余施工主要标段结算审计初步结论已形成。

2.渤威智慧创新产业综合平台项目建设。一是双创基地平台和服务外包公共服务平台截止2020年12月已运营9个月。因2020年初受疫情影响延迟进入运营期，于2020年3月逐步恢复运营。目前，我公司正在对阶段性运营指标进行考核。二是跨境电子商务产业综合服务平台已完成跨境电商海关监管中心选址工作，市政府于2020年5月将我公司建设的跨境电子商务产业综合服务平台作为我市跨境电商产业与海关申报系统的“单一窗口”。目前，正在等待石家庄海关对海关监管中心场地建设、运营最新方案的审核意见。三是智慧环保平台已于2020年4月通过验收，并正式进入运维期，开展运营维护工作。四是按照项目建设进度，推进项目建设期投资进度。

（五）积极谋划公司发展规划。随着国务院、有关部委陆续出台一系列关于投融资体制改革、规范地方政府举债、国企改革、推进“两类公司”改革试点等相关政策文件，传统政府平台公司运作方式已不可持续，公司转型势在必行。按照有关相关政策，结合我市划转国企具体情况及我公司实际业务开展和自身职能定位，我公司积极谋划公司转型发展新思路及搭建两类公司方案，已上报市国资委。

（六）债务偿还。根据引青三期项目《贷款合同》和《投资合同》相关规定，及时向市财政申请还款资金，积极与财政部门沟通，保证还款资金及时到位，确保项目借款合同和投资合同的履行。

三、工作中存在的问题及解决措施

（一）党建工作。一是学习宣传贯彻党的十九大精神、党的十九届四中、五中全会精神不够深入的现象。在宣传工作上，存在深度不够，力度不强的问题。为此，公司加强了公示栏和宣传栏，开展相关宣传和学习，充分利用“学习强国”平台、党员学习工作微信群等学习手段补充完善十九大精神、党的十九届四中、五中全会自学内容等工作。二是存在落实“三会一课”制度时间上存在因业务工作而推迟原“三会一课”计划的情况。下步将确定专人负责组织并监督学习落实情况，定期对党员笔记、学习情况进行检查。三是对入党积极分子的培养工作做得还有欠缺，下步支部将加强对入党积极分子的培养工作。

（二）解决公司股权回购工商手续变更问题。根据《国开发展基金投资合同》约定，2018年至2020年我公司股东已支付股权回购资金600万元，由于以下原因工商变更登记手续暂未办理：一是根据国家有关规定，产权转让原则上通过产权市场公开进行；二是如通过协议转让股权，按照相关文件精神，需国开基金提供金融业务许可证，但至今未能提供。2019年我公司收到国开行河北省分行致市政府的函，函中提出“按照《投资合同》约定，请贵市协调相关部门尽快完成股权变更工商登记等手续”。为此，我公司继续推进相关工作，将再次同市国资委和工商局了解政策文件的要求。

（三）项目建设。一是渤威智慧创新产业综合平台项目中跨境电子商务产业综合服务平台建设进度滞后问题。滞后原因主要是选址变更、关检合并、海关总署68号公告针对增加一些监管功能室的配备要求、跨境电商平台最新建设方案及运营方案报审海关等待审议反馈。二是服务外包公共服务平台与双创基地平台运营指标效果不明显。三是软通公司所提供的建设期履约保函已于2019年12月31日到期，截至目前软通公司尚未完成项目建设，需向我公司提供有效的建设期履约保函。